**ČTĚTE POZORNĚ!**

**Žádám všechny, aby si do soboty 13. srpna 2016 své jízdní kola v kolárnách, případně kočárkárnách viditelně označili jménem nebo číslem bytu! Ve dnech 16. - 19.8.2016 bude provedena výmalba koláren omyvatelným nátěrem a všechna neoznačená kola budou odstraněna do zabezpečené místnosti v suterénu z důvodu uvolnění prostoru. V případě, že se o tyto do konce října 2016 nikdo nepřihlásí, budou vyhozena. Dále je nutné odemknout uzamčená kola, se kterými není možné manipulovat nebo si tyto do konce malířských prací uložit ve sklepních kójích.**

**Taktéž žádám všechny, aby si své sáně, boby, posilovací stroje, krabice apod. přesunuli do svých sklepních kójí, jelikož se především v kočárkárnách nachází velké množství věcí a je nutné oddělit od využívaných ty, které zde zanechali obyvatelé našeho domu, kteří zde již mnoho let nebydlí. Bylo by vhodné označit i dětské tříkolky, koloběžky apod. Následně budou kolárny postupně vybaveny novými stojany na kola a to jak klasickými, tak s možností kolo zavěsit a uzamknout. Více informací na webu.**

**REKONSTRUKCE TOPNÉ SOUSTAVY!**

**Tímto důrazně žádám všechny, aby nejpozději 20. srpna 2016 otevřeli na maximum všechny radiátory ve svých bytech! Není topná sezóna, takže se nikomu tímto náklady nezvýší. Důvodem je odstavení objektu od výměníku a jeho kompletní vypuštění, předběžně v termínu od 22.8.2016. Jestliže nebudou všechny radiátory otevřeny bude se objekt vypouštět daleko delší dobu, což nám naruší harmonogram prací a dále po odřezání pat stoupaček dojde k vytečení zbytku vody a znečistění nově vymalovaných sklepních prostor.**

**Po vypuštění objektu se budou provádět demontážní práce mimo byty. V termínu od 12. září 2016 se budou provádět výměny termoventilů a hlavic v jednotlivých bytech a to ve směru od č.p. 2602, (asi 2 vchody za týden). Zároveň pracovníci provedou přetěsnění spodních šroubení na všech radiátorech. Je nutné si toto samostatně ohlídat! Na všechny radiátory v 8. patrech budou instalovány nové odvzdušňovací šrouby. Jestliže má někdo problémy se zavzdušňováním radiátoru ihned mi toto nahlaste, zařídím instalaci odvzdušňovacích šroubů i na tyto radiátory.**

**S přesnými termíny zpřístupnění bytů budete včas seznámeni. Rekonstrukce a instalace ekvitermní regulace bude ukončena přibližně v druhém týdnu měsíce října.**

**Věnujte zvýšenou pozornost následných vývěskám!**

**předseda výboru**